黔南州全域土地综合整治工作方案

（2025-2030年）

（征求意见稿）

为深入学习贯彻习近平总书记关于浙江“千万工程”重要指示批示精神和中央一号文件安排部署，扎实推进我州全域土地综合整治工作，高效配置土地资源要素，统筹推进乡村振兴战略实施和生态文明建设，依据《自然资源部关于学习运用“千万工程”经验深入推进全域土地综合整治工作的意见》(自然资发〔2024〕149号)、《全域土地综合整治实施指南(试行)》及相关政策，制定本方案。

一、总体要求

(一)指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央、国务院关于统筹推进新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴的决策部署，以新发展理念、运用“千万工程”经验，稳妥有序开展全域土地综合整治。以县域为统筹单元、以乡镇为实施单元，以突出“优化、盘活、修复、提升”为导向，加快推动城乡融合、生产生活生态“三生”融合、三产融合，助力建设宜居宜业和美乡村。

（二）基本原则

一是规划引领，统筹治理。以国土空间规划为依据，将全域土地综合整治项目与各类专项规划有机结合，统筹安排农用地整治、建设用地整理、生态保护修复和特色整治工作。遵循系统治理要求，科学划定整治分区，明晰整治重点任务，统筹推进全要素综合整治。

二是底线约束，稳妥推进。严守耕地保护红线，推进高标准农田建设，严守生态保护红线，推进生态文明建设，严守保护群众利益底线，严禁增加政府隐性债务，不得将全域土地综合整治项目异化为融资工具，扎实稳妥推进。

三是因地制宜，精准施策。充分考虑各地自然条件、经济社会发展水平和土地利用现状的差异，深刻把握区域自然禀赋和历史文脉，采取差异化整治模式与策略，制定符合当地实际的全域土地综合整治项目实施方案，科学安排整治时序、合理规划资金使用，确保全域项目具有较强的针对性和可操作性，切实提高整治成效。

四是政府主导，社会参与。全域土地综合整治是一项系统性工作，涉及多个部门和领域。坚持政府搭台、群众获益、多元参与，建立健全市场化运营机制，完善整治收益分配机制，积极调动全民共商共整共治共管积极性，鼓励社会资本投入，引导村集体经济组织和村民积极参与项目建设。

五是依法依规，强化监管。严格遵守土地管理法律法规和相关政策，确保项目合法性和有效性，建立健全全域土地综合整治全过程监督机制和组织保障体系，增强服务意识，强化监管职能，确保整治工程质量与整治市场健康运行。

六是尊重民意、保障权益。充分尊重农民意愿，保障农民的知情权、参与权和监督权，切实维护农民合法权益，确保全域项目得到群众支持和拥护。

（三）主要目标

农用地整理目标：一是在严格落实耕地和永久基本农田保护目标的前提下，优化耕地布局，充分考虑农民意愿、区位优势、土壤条件等立地条件，按照“宜耕则耕、宜林则林、宜草则草”原则，将山上的耕地逐步调整到山下，山下的果树、林木、茶园等逐步调整上山上坡。二是查清项目区永久基本农田划定不实以及实地已变为非耕地地块情况，合理考虑农民建房用地需求，用好全域土地综合整治允许按乡镇调整补划5%永久基本农田的政策，解决好历史矛盾和未来发展空间问题。到2030年末，全州预计完成农用地整理面积73500亩，农田更加连片、质量得到提升、设施更加完善。

建设用地整理目标：结合村庄规划编制成果，进一步优化土地资源配置，将农村低效建设用地、废弃工矿用地、闲置宅基地等复垦为耕地或其他农用地，产生建设用地增减挂钩指标优先用于保障村庄建设发展和新增采矿用地指标需求。结余指标可用于县域建设用地总量平衡或者通过增减挂钩指标交易中推动城乡要素双向流动，为乡村振兴筹集资金，促进土地节约集约利用和城乡统筹发展。到2030年末，全州预计完成建设用地整理面积2300亩，用地布局进一步优化、用地潜力得到释放、产业发展更加集聚。

生态保护修复目标：严守生态保护红线前提下，通过实施全域土地综合整治，将耕地、林地、草地、湿地整治与建设用地布局优化相结合，打造规模相对集中连片的复合生态系统格局，开展矿山生态修复和地质灾害治理、水土流失综合治理、石漠化治理、流域水环境等生态修复工程，推进一体化生态保护修复，提升生态系统的多样性、稳定性、持续性和服务功能。到2030年末，全州预计完成生态修复面积3500亩，提升生态系统多样性、稳定性、持续性。

和美乡村建设目标：通过实施全域土地综合整治，持续提升乡村基础设施和公共服务设施，加强对农业空间污染管控和治理，大力开展“两清两改两治理”，有效提升农村人居环境质量，打造干净整洁美丽乡村。充分挖掘乡村多元价值，加强农业与工业、农业与文旅、康养业相融合，发展农业特色产业，做好农村观光旅游，引进工业服务业等企业助力乡村振兴，打造宜居宜业和美乡村。到2030年末，全州预计完成12个和美乡村建设。

二、重点任务

(一)集中连片，优化农业空间布局

1.优化农用地布局。结合“林耕置换”工作，通过将坝区耕地、连片耕地周边符合条件的园地、林地进行整理复垦，推动农田“优质、集中、连片”，在确保耕地总量不减少的前下，因地制宜通过异地置换方式，引导园林地“上坡”，耕地“下坡”，优化耕地、林地、园地布局。结合高标准农田建设、退化耕地治理等工作，完善农田基础设施，提高农田抗灾能力，有效提升农业生产力，实现耕地布局更优、质量更高、生态更好。

2.落实耕地占补平衡。结合“林耕置换”和耕地后备资源划定成果，坚持以“恢复优质耕地为主、新开垦耕地为辅”的原则多途径实施补充耕地项目，严格核定新增耕地数量，确保补充耕地数量质量真实可靠。补充耕地主体要落实后续培肥管护责任，持续熟化土壤、培肥地力。加强耕地流出管理，各类占耕行为需严格落实耕地“占补平衡”，依法依规开展林地与山坡耕地、不稳定耕地的调整转换。

3.稳步推进美丽田园建设。在主要干道沿线、美丽乡村、农业休闲观光、旅游景区等区域周边，因地制宜，高标准建设一批具有田园风光可看可学可示范的美丽田园示范区，提升田园清洁化、生态化、景观化水平。集中力量打造集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田，切实增强农田稳产高产、旱涝保收能力，稳妥推进耕地属性恢复，积极推进低效闲置耕地综合利用，提高耕地集中连片度，为农业适度规模经营和发展现代农业创造条件。

(二)村庄整治，盘活存量土地资源

4.高质量建设宜居宜业和美乡村。以国土空间规划为依据，有序推进空心村整治、废弃地整理、危房治理等村庄整治、改造、提升工作。开展农村宅基地、废弃工矿用地、废弃公共设施等存量建设用地复垦和盘活，实施“减量”和“盘活”联动，提升农村节约集约用地水平，做好与城乡风貌整治提升联动，不断改善农村人居环境。建立全域覆盖普惠共享、长效一体的基础设施和公共服务设施网络，建设尺度适宜、设施完善、管理有序、环境舒适的和美乡村。

(三)系统治理，打造绿色宜居生活环境

5.系统修复生态空间。以严守生态保护红线、改善农村人居环境、优化生态空间布局为目标，从整体性和系统性出发，科学确定保育保护、自然恢复、辅助修复、生态重塑等措施，加大水土流失和石漠化综合治理，大力推进生态清洁小流域建设和经济林下水土流失治理。加快推进废弃矿山生态修复，实施废弃矿山综合利用。

6.提升生活环境品质。高标准推进农村人居环境提升，深入推进农村生活垃圾分类处理、生活污水标准化运维和厕所革命，建立健全农村人居环境长效管护机制。对具备较好自我发展能力、有一定辐射和带动作用的中心村或重点村，通过建设用地整理，配套完备的基础设施和公共服务设施，改善人居环境，进一步强化村庄功能。土地综合整治涉及历史文化名城名镇名村、街区、传统村落等历史文化资源的，应充分考虑历史文化资源(包括地下遗存)对环境等管控需求，遵循历史文化保护优先原则。涉及征收或拆迁活动的，应由地方政府组织开展历史文化价值前置评估，全面落实历史文化保护传承要求。联动推进土地综合整治和城乡风貌整治提升工作。

7.提升生物多样性水平。加强对开发建设活动的环境管理，充分考虑动植物的生境需求，防止河道岸线、农田设施过度硬化。推进山水林田湖草沙一体化保护和修复，积极开展生物生境修复，建立缓冲带，优先使用本地物种、乡土植物，增加景观异质性，全面提升区域生物多样性水平和生态服务能力。

（四）三产融合，促进乡村全面振兴

8.实现农村产业多元化发展。加强统筹规划，因地制宜，有序调整农村产业布局，通过拓展农业功能，将种植、养殖和农产品加工有机结合，以农产品加工为核心，将农业产业链向上下游延伸。提高农产品加工转化率和附加值，大力发展农产品产地初加工和农村特色加工业。推进农业与旅游、教育、文化等产业的深度融合，实现农业从生产向生态、生活功能拓展，大力发展休闲农业、乡村旅游、创意农业、农耕体验以及乡村手工艺等，促进一、二、三产业深度融合，实现农村产业多元化发展。

三、组织实施

(一)前期准备阶段

1.开展潜力调查。以最新年度国土变更调查成果、不动产登记成果为基础，围绕生产空间、生活空间、生态空间等各类要素，开展区域范围内农用地、建设用地、生态环境等整治潜力调查和评估，查清可整治资源的类型、数量和分布等，调查分析群众意愿，布局优化诉求和产业发展需求，摸清整治方向和整治潜力。

2.编制实施方案。以国土空间规划为引领，根据潜力调查结果，选择具备整治条件的乡镇，合理划分实施单元，组建专业的编制团队，深入分析项目区域的基本情况，明确整治目标任务，制定详细实施计划，进行投资估算、提出资金筹措方案，挖掘项目亮点特色，编制《全域土地综合整治项目实施方案》，原则上实施周期不超过3年。实施方案需经州级主管部门组织审核后报省级主管部门审批。涉及永久基本农田布局调整的，同步编制永久基本农田布局调整方案，永久基本农田调整规模不得超过所涉乡镇永久基本农田划定面积的5%。

(二)组织实施阶段

1.任务分解。县级人民政府按照经批准的实施方案，统一组织整治主体具体实施，按照整治任务清单，将整治任务分解到各个部门和单位，明确责任分工，多部门协同推进，按照既定的实施时序，有序开展项目实施。

2.依法依规组织实施。工程统筹实施的子项目，应按照相关规定履行审批、核准、备案以及招投标等相关手续。对属于同一行业主管部门且具备统一施工条件的，可对相关子项目合并立项，进行统一招投标。涉及新增建设用地的，应依法依规办理用地审批手续。涉及土地权属调整的，应当在征得土地权利人和承租人同意基础上，编制土地权属调整方案并依法报批。涉及耕地和永久基本农田优化调整的，严格落实“先补后调”。

（三）验收总结阶段

1.组织工程验收。按照子项目行业管理有关规定和权限，由子项目行业主管部门牵头开展竣工验收，总体完成后由州级组织开展整体验收。涉及现状地类或种植属性调整的，及时纳入日常变更或年度国土变更调查进行统一变更。涉及永久基本农田调整的子项目经省级验收后，报部更新永久基本农田数据库。

2.后期管护。项目竣工后，按照“谁使用、谁受益、谁管护”的原则，明确后期管护责任主体和管护资金，除县级已明确其他管护主体的，由所在地地方人民政府负责种植管护，建立长效管护机制，确保整治成果长期有效。

四、保障措施

(一)强化组织领导。县级党委、政府作为土地综合整治工作的责任主体，要加强组织保障、资金支持。州县两级要成立全域土地综合整治工作专班，充分发挥统筹协调作用，建立多部门参与的定期沟通协调机制和州、县两级联动工作机制，及时发现问题、研究问题、解决问题，形成协同推进土地综合整治工作的强大合力和良好氛围，加速项目落地见效。

(二)强化要素保障。建立多元化投入机制，积极争取国家相关补助资金和行业专项资金支持,科学引导上级各类专项资金等优惠政策向整治区域倾斜。争取政策性金融机构提供中长期信贷支持，鼓励社会资本参与。完善土地综合整治形成的各类指标收益分配机制。

(三)强化项目管理。把好项目审核关，坚持高标准、严要求，做好项目方案编审工作，确保每个实施方案科学可行，为项目后续推进打好基础。把好项目进度关和工程节点，及时总结可复制、可推广的经验。把好项目质量关，加强监管和验收，把守红线、筑底线、依法依规、尊重农民利益放在首位，依法规范推进、保质保量完成，确保做到整一片，成一片。全域土地综合整治项目中的子项目由各归口部门组织开展验收，由州自然资源局组织各部门开展整体验收。

(四)加强宣传推广。发挥“三个作用”设置统一高效的信息共享渠道，制定宣传计划，紧扣工作推进节点，及时对项目进展较好、工作推进较快的地方进行经验总结、宣传推广，推动形成一批理论成果、制度成果发挥好宣传工作的“政策引导作用”“推动修正作用”和“总结提升作用”。土地综合整治工作涉国计民生，政策性强、敏感度高，要加强舆情监测和应对，做好有关应急处置预案。

附件：1.全域土地综合整治工作专班职能职责

2.黔南州全域土地综合整治目标任务分解表

附件1：

全域土地综合整治工作专班职能职责

一、专班成员

成立由州政府分管领导任组长的全域土地综合整治工作专班，州政府副秘书长、州自然资源局主要领导任副组长，州发展和改革委员会、州自然资源局、中国人民银行黔南州分行、州农业农村局、州林业局、州生态环境局、州交通运输局、州住房和城乡建设局、州财政局、州水务局、州文化广电和旅游局、州国有资产监督管理局、各县（市）人民政府相关领导为成员，专班下设办公室在州自然资源局，州自然资源局主要领导兼任办公室主任。专班不刻制印章，因工作需要印发文件，由州自然资源局代章。专班成员单位人员变化的，由新进人员自然接替，不再另行发文。

各县（市）政府可根据实际成立县（市）专班，并制定工作细则。

二、主要职责

（一）专班主要职责

深入贯彻好习近平总书记关于浙江“千万工程”重要指示精神和中央一号文件要求，认真落实党的二十届三中全会相关改革部署和省委、省政府相关决策要求，指导县（市）做好全域土地综合整治相关工作，适时督导、调度、通报各县（市）工作推进情况，统筹协调解决工作推进过程中出现的重要事项、重要问题。

（二）专班办公室主要职责。承接转办专班的各项决策和工作安排，调度各县（市）和各有关部门工作落实和推进情况，并及时向专班报告，筹备专班有关会议和活动，研究起草会议纪要、工作报告等有关工作文稿，组织开展工作调研和督导，协调解决全域土地综合整治工作推进过程中出现的有关问题，重大问题事项及时报请专班研究审议。承担专班交办的其他工作任务。

（三）专班成员单位主要职责

州发展和改革委员会：负责指导做好项目立项审核等工作。

州自然资源局：负责专班办公室日常工作，全域土地综合整治统筹协调;负责指导土地整治工程审核、实施，组织全域土地综合整治项目实施方案联合审查和项目联合验收等工作。

中国人民银行黔南州分行：根据主管部门推送的土地整治项目融资需求清单，在满足金融机构信贷审批的条件下，协调、引导金融机构为土地整治项目提供融资支持。

州农业农村局：负责指导和审核高标准农田建设、农村人居环境提升项目；负责监督指导实施主体将新垦造和恢复的耕地落实后续培肥管护责任；负责指导农村产业“接二联三”的延伸和融合；负责对新增耕地项目和增减挂钩项目中恢复为耕地的图斑进行耕地质量鉴定。

州林业局：负责指导各类主体实施林耕置换中林地异地置换，对林业项目进行审核及指导。合理规划林业生态建设项目布局，协同推进林业产业（如林下经济、特色林业产业等）发展，科学开展国土绿化美化等工作。

州生态环境局：负责指导做好建设项目环境影响报告书(表)的审批；负责指导农村生活污水、农业面源污染治理，防止水体污染；负责监督指导整治过程中扬尘、废气等大区污染源的防控。

州交通运输局：负责指导公路布局规划，统筹区域、城乡交通发展，协调推进综合交通建设；负责指导公路建设项目的实施和验收。

州住房和城乡建设局：负责指导做好土地综合整治中涉及历史文化名城名镇名村、传统村落及历史建筑保护工作。

州财政局：负责会同主管部门加强对项目财政资金使用的监督、指导。

州水务局：负责指导大中型灌区续建配套与现代化改造项目建设实施；负责监督指导整治区域内的水资源保护，防止水资源过度开发；负责指导小流域综合治理、河道治理、山洪沟渠修建等工程建设实施。

州文化广电和旅游局：负责指导整治区域内旅游相关项目的申报、实施。

州国有资产监督管理局：负责指导整治区域内国有资产登记和管理，确保国有资产在整治过程中得到合理利用和保护；负责指导整治区域内闲置国有资产的盘活；负责对承担全域土地综合整治项目实施的国有企业资金使用情况进行监督、指导。

各县（市）人民政府：依据国土空间规划，开展本地区整治潜力调查，科学谋划全域土地综合整治实施单元，合理编制全域土地综合整治实施方案并按批复的实施方案组织实施，做好群众动员宣传工作；成立县（市）专班，统筹解决工作推进过程中的重要事项、重要问题；负责项目实施全过程监管和子项目验收，落实后期管护责任。

附件2：

| 黔南州全域土地综合整治目标任务分解表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 县（市） | 农用地整理目标 （亩） | 建设用地整理目标 （亩） | 生态修复目标 （亩） | 和美乡村建设目标 （个） |
| 都匀市 | 10000 | 0 | 500 | 1 |
| 福泉市 | 3000 | 100 | 100 | 1 |
| 荔波县 | 8000 | 300 | 600 | 1 |
| 贵定县 | 2000 | 200 | 0 | 1 |
| 瓮安县 | 10000 | 400 | 150 | 1 |
| 独山县 | 5000 | 500 | 100 | 1 |
| 平塘县 | 3500 | 200 | 1000 | 1 |
| 罗甸县 | 8000 | 200 | 600 | 1 |
| 长顺县 | 6000 | 50 | 200 | 1 |
| 龙里县 | 3000 | 40 | 0 | 1 |
| 惠水县 | 5000 | 100 | 100 | 1 |
| 三都县 | 10000 | 210 | 150 | 1 |
| 黔南州 | 73500 | 2300 | 3500 | 12 |